T.C.

KIRIKKALE İL ÖZEL İDARESİ

İL GENEL MECLİSİ

TOPLANTI YILI			: 2018

5. DÖNEMİN 7. TOPLANTISININ 5. BİRLEŞİMİ 1.OTURUMU

TOPLANTI TARİHİ VE SAATİ	: 06.07.2018 – 09.00

KARAR NO				: 163

İL GENEL MECLİSİ BAŞKANI	: I.Başkan Vekili Yılmaz CEBECİ

KATİP ÜYELER			: Zeynel CAN – Mustafa GÜNDÜZ _________________________________________________________________________________________________

# K  A  R  A  R

İl Genel Meclisi Üyeleri tarafından verilen önerge ile İller Bankasından çekilen kredi ile İl Genel Meclisince karar verilen 2.Etap Sıcak Asfalt Programının Uygulama Safhasının araştırılması talep edilmiştir.  Söz konusu talep İl Genel Meclisinin 05.07.2018 tarihli toplantısında incelenip değerlendirilmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmiş, Komisyon 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 16.maddesi ve İl Genel Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 20.maddesi kapsamında çalışmalarını tamamlayarak hazırlamış olduğu raporu İl Genel Meclisine sunmuştur. Daha sonra konuyla ilgili yapılan görüş ve açıklamaların ardından komisyon raporu doğrultusunda oylamaya geçildi.

Yapılan işari oylamada; İl Genel Meclisinin 2018/75 nolu kararıyla 2.etap asfalt programından artan ödenekle Çelebi İlçesinde yapılması gereken köy yolları, km. uzunlukları ve öncelik sıralarının belirlendiği tespit edilmiştir.

Söz konusu kararın ihaleye çıkılmak üzere İl Özel İdaresince Merkez Köylere Hizmet Götürme Birliğine gönderildiği, ancak ödeneğin yetersiz kalması nedeniyle 11.8 km. yolun ihale edilebildiği, teknik sebeplerden ötürü İl Genel Meclisinin 2018/75 nolu kararındaki sıralamaya uyulamadığı, Merkez Köylere Hizmet Birliğince yapılan ihale ile 1.sıradaki ÇELEBİ Merkez - Halildede Köyü ve 3. sıradaki, Kaldırım Köyü yollarının yapılacağı anlaşılmıştır.

Netice itibariyle,

1- 2018/75 nolu İl Genel Meclis kararıyla yapılması karara bağlanmış olan, 2.sıradaki Halildede-Alıcıyeniyapan arasındaki, 3.5 km uzunluğundaki yolun, yine söz konusu ihaleden artan yaklaşık 750.000,00.-TL, ödenekle, yapılan işin devamı olarak ‘’İŞ ARTIŞI’’ kapsamında yapılmasına,

2- Artan miktarın 3.5 km.lik Halildede-Alıcıyeniyapan yolunun tamamına yetmeyeceği, yaklaşık 2.5 km. sinin yapılabileceği, YPK kararlarında belirtilmiş olan ‘’GRUP YOLU’’ olması nedeniyle de eksik kalan kısmın KÖYDES çalışmalarına teklif edilerek tamamlanmasına mevcudun oybirliğiyle karar verildi.

İL GENEL MECLİSİ BAŞKANI	          	KATİP ÜYE	            	KATİP ÜYE

Yılmaz CEBECİ		   		Zeynel CAN			Mustafa GÜNDÜZ

I.Başkan Vekili				İl Genel Meclisi Üyesi	İl Genel Meclisi Üyesi

Karar Tarihi ve No	: 06.07.2018 – 163

Teslim Tarihi ve No	: …. / .... / .... - ..…….

Teslim Alan		: ….

İmzası			: