İL GENEL MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

 (Meclis Encümen Kararları ve Programları İzleme Komisyon Raporu)

 5302 Sayılı yasa kapsamında kurulan Meclis, Encümen Kararları ve Programları İzleme Komisyonu olarak 15 -21 Ağustos 2017 tarihleri arasında 5 gün toplanarak 2017 Yılı Temmuz ayında alınan kararların uygulaması ve yapılan çalışmalarının aşağıdaki gibi olduğu görülmüştür.

 İL ENCÜMEN TEMMUZ AYI KARARLARI:

 İlimiz Balışeyh İlçesi Eldelek Köyü, Bahşili İlçesi Sarıkayalar Köyü, Yahşihan İlçesi Kılıçlar Köyü hudutları dahilinde mevzuata aykırı inşaat yapanlara toplam 2.460.-TL. idari para cezası onaylanmış ve Delice İlçesi Fadılobası Köyü hudutları dahilinde yapılan kaçak yapının “bir ay içerisinde ruhsatlandırılmadığı için” yıkımına karar verilmiştir.

 İL GENEL MECLİSİ TEMMUZ AYI KARARLARI:

 1-Arazi Yollarının bakım onarımına yönelik karar uygulamaya konmuş, ihtiyaç duyulan yerlerde bakım onarımın yapıldığı,

 2-Keskin Seyfli Köyünde kurulması planlanan güneş enerjisi sistemine ait nazım ve uygulama imar planının uygulamaya konduğu,

 3-Keskin Kapalı ve Açık Ceza Evlerinden boşalan kanalizasyon sistemiyle ilgili olarak alınan kararın, iş yoğunluğundan yerine getirilemediği, Eylül ayı planlamaları içerisinde olduğu,

 4-Operatör gideri için tahsis edilen 31.801.00.-TL. ödeneğin Delice Köylere Hizmet Götürme Birliğine aktarıldığı,

 5-İl Özel İdaresi akaryakıt istasyonunun çalışır duruma getirilmesine yönelik karar gereği çalışmaların devam ettiği sonucundan İl Genel Meclisinin bilgilendirileceği,

 6-Valilik Güvenlik ve Acil Durum Merkezi için tahsis edilen 177.000.00.-TL. ödeneğin çalışmaların devam etmesi nedeniyle henüz kullanılamadığı,

 7-İlimiz Merkez İmam Hatip Lisesi Ortaokulu istinat duvarı yapımında kullanılmak üzere İl Özel İdare bütçesinden ödenek kullanılmasına yönelik karar gereği, ödenek Milli Eğitim Bakanlığından istenmiş ve ödeneğin Bakanlıktan aktarıldığı anlaşılmıştır

2017 YILI TEMMUZ AYI YOL ÇALIŞMALARI

 İlimiz Bahşılı Çamlıca 8 Km. Büyüksarıkaya-Küçüksarıkaya 9 Km. Balışeyh Yenice Hıdırşeyh 2 Km. Sulakyurt Yeniceli-Esenpınar-Alişeyhli 4 Km. Keskin Çamurabatmaz, Barakobası 2 Km. Delice Çerikli 7 Km. olmak üzere toplam 32 Km.Asfalt çalışması yapıldığı, bakım onarım ve yama çalışmalarına devam edildiği,

2017 YILI TEMMUZ AYI İÇME SUYU VE KANALİZASYON ÇALIŞMALARI

İl Özel İdaresi sorumluluk alanında bulunan Köylerde kanalizasyon ve içme suyu sisteminde meydana gelen arıza ve tıkanıkların tamir bakım yöntemiyle tamamlandığı yapılan çalışmalardan anlaşılmıştır.

 5302 Sayılı yasanın 18.Maddesi olan “Meclisin Bilgi Edinme ve Denetim Yolları” yetkileri kapsamında hazırlanan Komisyon raporu İl Genel Meclisinin bilgilerine arz olunur.

KOMİSYON BAŞKANI BAŞKAN YARDIMCISI SÖZCÜ

Yılmaz CEBECİ Ahmet DURAN Zeynel CAN

 ÜYE ÜYE

Selahattin YILDIRAN Ünal TAMKOÇ

TASDİK OLUNUR

21/08/2017

Murat ÇAYKARA

İl Genel Meclisi Başkanı