**T.C.**

**KIRIKKALE İL ÖZEL İDARESİ**

**İL GENEL MECLİSİ**

**MECLİS, ENCÜMEN KARARLARI VE PROGRAMLARI İZLEMEKOMİSYONU**

|  |  |
| --- | --- |
| **KOMİSYON BAŞKANI** | **Yılmaz CEBECİ** |
| **BAŞK.VEKİLİ** | **Ahmet DURAN** |
| **ÜYELER** | **Zeynel CAN, Ünal TAMKOÇ, Ramazan TÜRKDOĞAN** |
| **ÇALIŞMANIN DAYANAĞI** | **02.04.2018/73 SAYILI KARAR** |
| **KONUSU** | **Karar ve Programların izlenmesi** |

**RAPOR**

|  |
| --- |
| 5302 Sayılı yasa kapsamında İl Genel Meclisinin 2018 Yılı Nisan ayında kurulan Meclis, Encümen Kararları ve Programları İzleme Komisyonu, aylık olarak toplanmakta ve alınan kararlar ve programlar hakkında çalışma yaparak İl Genel Meclisini bilgilendirmektedir. Komisyonumuz 24-25-26-27-28 Eylül 2018 tarihlerinde beş gün toplanarak merkez ve ilçelerimize bağlı köylerde incelemeler yapmış, yetkili birimlerden bilgiler alarak alınan kararlar ve uygulamalar hakkındaki çalışmasını tamamlamıştır.  İL GENEL MECLİSİ KARARLARI 2018 YILI AĞUSTOS AYI  1-Keskin Eskialibudak Köyünde yapılmasına karar verilen köprünü yapımına başlanmış olup yapımın devam ettiği,  2- Yahşihan Irmak Kasabasında TCDD Yolları tarafından yapılan üst geçit ait kararın uygulama konarak geçitin teslim alındığı,  3-Kesikköprü Barajı Sulama tesisine ait İl Genel Meclisince onaylanan protokolün DSİ lerine bildirildiği,  4-İl Genel Meclisince kabul edilen Hitit Denizi adlı projenin Ahiler Kalkınma Ajansında değerlendirme aşamasında olduğu,  İL ENCÜMEN KARARLARI 2018YILI AĞUSTOS AYI  1-İl Özel İdaresi sorumluluk alanında bulunan kaçak yapılara toplam 9.116,41 TL. Tutarında idari para cezası uygulandığı,  2- Yahşihan İlçesi 1468 ada 1 ve 2 parselde kayıtlı yer kiraya verilmek üzere ihaleye çıkarılmış, ancak istekli çıkmadığından ihalenin yapılamadığı,  3- Delice İlçesi Kavak Köyünde 151 ada 4 parselin 33 parçaya ifrazının onaylandığı,  4- Keskin İlçesi Köprü Köyünde 224 ada 1 parselin ihdas ve tevhidinin onaylandığı  KÖY YOLLARINDA YAPILAN ÇALIŞMALAR  1-Delice Evliyalı, Kurtoğlu, Kocabaş, Bozköy. Sahcalı, Delice DYY.Yaylayurt Köylerinde sıcak asfalt çalışmasına devam edildiği,  2-Performans programında olan Sulakyurt Ortaköy, Yağbasan, Delice, Coğul Sarıyaka, Keskin Kavurgalı, Dağsolaklısı, Çelebi Alcılı yeniyapan, Hacıyusuflu yollarında stabilize çalışmasının yapıldığı,  İÇME SUYU VE KANALİZASYON ÇALIŞMALARI 1-Ahılı köyünde  içme suyu sondaj çalışması tamamlandığı Açılan sondajdan içme suyu temin edilemediği. 2-Bahşılı – Çamlıca köyünün içme suyu tesis geliştirme işi tamamlandığı. 3- Keskin – Konur köyünün içme suyu tesis geliştirme işi tamamlandığı. TAMALANAN  KANALİZSYON   TESİSLERİ: 1- Balışeyh – Karalı köyünün ilave kanalizasyon tesisi tamamlandığı. Ayrıca 20 köyde içme suyu tamiratı ile 15 köyde kanalizasyon tamiratı yapıldığı.  İMAR ÇALIŞMALARI  İlimize bağlı Köylerde bulunan taşınmazlara yönelik imar uygulamalarının takip edildiği, kaçak ve mevzuat dışı yapılan yapılara idari para cezası uygulayarak ruhsatlandırma imkanı olmayanların yıkılması yönünde çalışma yapıldığı alınan bilgiler arasındadır.  5302 Sayılı Yasanın 16.Maddesi ve İl Genel Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 20.Maddesi kapsamında yapılan Çalışma, aynı yasanın 18.Maddesi kapsamında İl Genel Meclisinin bilgilerine arz olunur.  Yılmaz CEBECİ Ahmet DURAN Zeynel CAN  Komisyon Başkanı Başkan Vekili Sözcü  Ramazan TÜRKDOĞAN Ünal TAMKOÇ  Üye Üye |