**T.C.**

**KIRIKKALE İL ÖZEL İDARESİ**

**İL GENEL MECLİSİ**

**MECLİS, ENCÜMEN KARARLARINI VE PROGRAMLARI İZLEMEKOMİSYONU**

|  |  |
| --- | --- |
| **KOMİSYON BAŞKANI** | **Yılmaz CEBECİ** |
| **BAŞK.VEKİLİ** | **Ahmet DURAN** |
|  **ÜYELER** | **Zeynel CAN, Ünal TAMKOÇ, Ramazan TÜRKDOĞAN** |
| **ÇALIŞMANIN DAYANAĞI** | **02.04.2018/73 SAYILI KARAR**  |
| **KONUSU** | **Karar ve Programların izlenmesi** |
|  |  |

**RAPOR**

|  |
| --- |
|  5302 Sayılı yasa kapsamında İl Genel Meclisinin 2018 Yılı Nisan ayında kurulan Meclis, Encümen Kararlarını ve Programları İzleme Komisyonu, aylık olarak toplanmakta ve alınan kararlar ve programlar hakkında çalışma yaparak İl Genel Meclisini bilgilendirmektedir. Bu kapsamda olmak üzere Komisyonumuz 15-19 Ekim 2018 tarihlerinde beş gün toplanarak merkez ve ilçelerimize bağlı köylerde incelemeler yapmış, yetkili birimlerden bilgiler alarak çalışmasını tamamlamıştır. İL ENCÜMEN KARARLARI ( EYLÜL AYI )  1-Mülkiyeti İl Özel İdaresine ait Çelebi İlçesinde bulunan arsa yıllık 6.500.-TL. den, Hasandede Köyünde bulunan Bina ise yıllık 25.000.-TL. bedelle ihale edilerek 5 yıl süreyle kiraya verildiği, 2- Delice İlçesi Büyükyağlı Köyünde kaçak yapılan yapıya 1.625.84.-TL. Bahşili Karaahmetli Köyünde yapılan kaçak yapıya 6.492.93.-TL, idari para cezası uygulandığı, 3- Sulakyurt İlçesi Danacı Köyünde 256 ada 22, 23, 26 nolu parsellerin tevhidinin onaylandığı, 4- 2019 Yılı Teklif bütçesi ve Performans programının incelenerek İl Genel Meclisine havale edilmek üzere Üst Yöneticiyle sunulduğu, İL GENEL MECLİSİ KARARLARI ( EYLÜL AYI)  1-Eylül ayında İl Genel Meclisince karara bağlanan Sarıyaka Köyüne 1500 Metre boru yardımı yapılmasına ait kararın henüz drenaüj çalışması yapılmadığı için yapılamadığı, 2-Keskin Kevenli Köyü içme suyunda kullanılacak 700 metre boru yardımının adı geçen köye yapıldığı, 3- Bütçe ve diğer uygulamalara ait kararların ilgili birimlere teslim edildiği ve gerekli çalışmaların yapıldığı,  İÇME SULARI VE KANALİZASYON ÇALIŞMALARI:-Bahşılı – By.Sarıkayalar Köyünün merkezi dağıtımlı şebeke sistemi işi, Çelebi – Karabucak köyünün içme suyu tesis geliştirme işi, Kepirli köyünün içme suyu tesis geliştirme işinin tamamlandığı, Delice – Arbişli köyünde içme suyu sondaj çalışmasın 3 Lt/sn içme suyu temin edildiği ve 14 köyde içme suyu tamiratı ile 11 köyde kanalizasyon tamiratının yapıldığı. KÖY YOLARI ÇALIŞMALARI: Programda olan sıcak asfalt çalışmalarına devam edildiği ayrıca, ihtiyaç duyulan yollarda makineli bakım yapıldığı, sathi kaplama olan yerlerde ihtiyaç olan kısımlara yama yapıldığı, İmar çalışmalarının talepler doğrultusunda kanun ve mevzuatlar kapsamında yerine getirildiği, kaçak yapılara cezai işlemlerin uygulandığı alınan bilgiler arasındadır. 5302 Sayılı Yasanın 16.Maddesi ve İl Genel Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 20.Maddesi kapsamında yapılan Çalışma, aynı yasanın 18.Maddesi kapsamında İl Genel Meclisinin bilgilerine arz olunur. Yılmaz CEBECİ Ahmet DURAN Zeynel CANKomisyon Başkanı Başkan Vekili SözcüRamazan TÜRKDOĞAN Ünal TAMKOÇ Üye Üye  |