**T.C**

**KIRIKKALE İL ÖZEL İDARESİ**

**İL GENEL MECLİSİ**

**ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME KOMİSYONU**

|  |  |
| --- | --- |
| **KOMİSYON BAŞKANI** | **Muhsin YAKUT** |
| **BAŞKAN VEKİLİ** | **Nuri KÖKSOY** |
| **ÜYELER** | **Hamza KUTLUCA, Tarık KAYA, Şevket ÖZSOY** |
| **ÖNERGENİN TARİHİ** | **04.02.2021** |
| **KONUSU** | **En güzel Köy Benim Köyüm Projesi** |
| **HAVALE TARİHİ** | **04.02.2021** |

**RAPOR**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| En Güzel Köy Benim Projem Kapsamında kaç köyde uygulama yapıldığı, Vatandaşların memnuniyeti ve çalışmaların seyri hakkında bilgi ve denetim amaçlı Komisyon Çalışması yapılması istenmiş verilen önerge gündem alındıktan sonra Komisyonumuza havale edilmiştir. Komisyonumuz 8-9-10-11-12 Şubat 2021 tarihlerinde toplanarak çalışmasını tamamlamıştır.  İl Özel İdaresince 2020 Yılında En Güzel Köy Benim Köyüm Projesi kapsamında Çalışmalara başlanmış, bu proje kapsamında Altyapı Hizmetleri tamamlanan Köylerde Köy İçi Düzenlemesi, metruh binaların ortadan kaldırılması, mevcut binaların daha güzel ve bakımlı görünmesi için boya badana yapılması hususunda İl Özel İdare imkanları ve projenin uygulandığı Köy sakinlerinin katkılarıyla çalışmaların yürütüldüğü ve vatandaşların çok memnun kaldığı yerinde yapılan incelemelerden anlaşılmıştır. Bu güne kadar Kilit Parke Teslimatı yapılan Köylerin listesi aşağıya çıkarılmıştır.   |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | KİLİT PARKE GÖNDERİLEN YERLER VE MİKTARLARI | | | | | | **S.N.** | **GİTTİĞİ YER** | **M2** | **TARİH** | **DURUMU** | | **1** | **YAHŞİHAN-BEDESTEN** | **2000** | **01.11.2020** | **TESLİM EDİLDİ-DÖŞEMESİ YAPILDI** | | **2** | **BALIŞEYH- IŞIKLAR** | **2000** | **15.11.2020** | **TESLİM EDİLDİ-DÖŞEMESİ YAPILDI** | | **3** | **DELİCE-ALCILI** | **2000** | **22.11.2020** | **TESLİM EDİLDİ-DÖŞEMESİ YAPILDI** | | **4** | **DELİCE-ÇONGAR** | **600** | **08.11.2020** | **TESLİM EDİLDİ-DÖŞEMESİ YAPILDI** | | **5** | **SULAKYURT-AĞAYLI** | **2000** | **08.11.2020** | **TESLİM EDİLDİ-DÖŞEMESİ YAPILDI** | | **6** | **KESKİN-KAVURGALI** | **2000** | **29.11.2020** | **TESLİM EDİLDİ-DÖŞEMESİ YAPILDI** | | **7** | **ÇELEBİ-KARAAĞAÇ** | **2000** | **06.12.2020** | **TESLİM EDİLDİ-DÖŞEMESİ YAPILDI** | | **8** | **KARAKEÇİLİ-AKKOŞAN** | **2000** | **11.12.2020** | **TESLİM EDİLDİ-DÖŞEMESİ YAPILDI** | | **9** | **BAHŞILI- ÇAMLICA** | **2000** | **18.12.2020** | **TESLİM EDİLDİ-DÖŞEMESİ YAPILDI** | | **10** | **MERKEZ-YUKARIMAHMUTLAR** | **2000** | **08.01.2021** | **TESLİM EDİLDİ-DÖŞEMESİ YAPILDI** | | **11** | **MERKEZ-ULAŞ KÖYÜ** | **2000** | **08.01.2021** | **TESLİM EDİLDİ-DÖŞEMESİ YAPILDI** | | **12** | **YAHŞİHAN-KILIÇLAR KÖYÜ** | **8200** |  | **TESLİMAT DEVAM EDİYOR** | | **13** | **DELİCE-TATLICAK KÖYÜ** | **500** |  | **TESLİMAT DEVAM EDİYOR** | | **14** | **DELİCE-KUZEYYURT KÖYÜ** | **1500** |  | **TESLİMAT DEVAM EDİYOR** |   5302 Sayılı yasanın 18.Maddesi kapsamında yapılan bilgi ve denetim amaçlı çalışma İl Genel Meclisinin bilgilerine arz olunur.  Muhsin YAKUT Nuri KÖKSOY Hamza KUTLUCA  Komisyon Başkanı Başkan Vekili Sözcü  Tarık KAYA Şevket ÖZSOY  Üye Üye |