**T.C**

**KIRIKKALE İL ÖZEL İDARESİ**

**İL GENEL MECLİSİ**

**ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME KOMİSYONU**

|  |  |
| --- | --- |
| **KOMİSYON BAŞKANI** | **Hamza KUTLUCA** |
| **BAŞKAN VEKİLİ** | **Yunus PEHLİVANLI** |
| **ÜYELER** | **Hüseyin ULUYÜREK, Şevket ÖZSOY, Tarık KAYA** |
| **ÖNERGENİN TARİHİ** | **07.04.2022** |
| **KONUSU** | **Keskin İlçesine kurulumu devam eden beton santralinin durumu** |
|  **HAVALE TARİHİ** |  |

**RAPOR**

|  |
| --- |
|   İl Özel İdaresi Kanunu ve İl Genel Meclisi Çalışma Yönetmeliği kapsamında verilen önergede Keskin İlçesine Kurulmakta olan Beton Santralinin durumu ve ilçeye faydaları hakkında çalışma yapılması istenmiş, önerge gündeme alındıktan sonra Komisyonumuza havale edilmiştir. Komisyonumuz 11-12-13-14-15 Nisan 2022 tarihlerinde toplanarak çalışmasını tamamlamıştır. İl Özel İdaresi alt yapı hizmetlerinde kullanılmakta olan kilit parke ve betonun piyasadan satın alınarak temin edilmekte idi. Ancak son zamanlarda yaşanan büyük fiyat artışları ve fiyatlardaki belirsizlik nedeniyle, İl Özel İdare imkanlarıyla, beton santrali ve kilit parke üretimi için Balışeyh ve Keskin İlçemize tesis yapılması planlanmıştır.  Balışeyh ilçesindeki tesisler tamamlanarak 2021 yılında faaliyete geçirilerek üretime başlanmış, ekonomik ve iş hızı anlamında büyük mesafeler alındığı yıl içinde görülmüştür. Keskin İlçemizde yapımına başlanan Hazır Beton Santrali Ekipmanları 4.05.000,00-TL bedelle, Hazır Beton Santrali yapımı ise 1.913.810,13-TL. TL, ye ihale edilmiş, toplam ihale bedeli 5.963.810,13-TL. olan tesisin % 90 seviyelerinde olduğu, Mayıs ayı sonu itibariyle işin tamamlanarak hizmete açılmasının planlandığı, Balışeyh İlçesinde yapılan üretimin yol mesafesinden kaynaklı olarak, Keskin Bölgesine yapılan çalışma maliyetini artırdığı, işin tamamlama süresini uzatması nedeniyle, Keskin İlçesine de yapılan tesisin, İl Özel İdaresine ekonomik olarak büyük katkısının olacağı, ayrıca planlanan hizmetlerin zamanında bitirilmesi ile Çelebi, Karakeçili ve Delice İlçesine bu kapsamda yapılacak hizmetlerin daha ucuz ve daha kısa zamanda yapılabileceği yapılan Komisyon çalışmasından anlaşılmıştır. 5302 Sayılı yasanın 16. ve 18.Maddesi kapsamında yapılan çalışma İl Genel Meclisinin bilgilerine arz olunur. Hamza KUTLUCA Yunus PEHLİVANLI Hüseyin ULUYÜREK Komisyon Başkanı Başkan Yardımcısı Sözcü Tarık KAYA Şevket ÖZSOY Üye Üye  |